# Справка Россвязь об исполнении Плана мероприятий «Открытые данные Российской Федерации» в части раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 1187-р, федеральные органы исполнительной власти обеспечивают в том числе размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной информации в соответствии с решениями Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства (Далее – Правительственная комиссия).

Протоколом заседания Правительственной комиссии от 28 октября 2016 года был утвержден График раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных (далее - График).

В соответствии с Графиком Федеральный орган исполнительной власти должен был раскрыть … наборов данных, в том числе:

- 29 наборов данных, раскрытие которых поручено непосредственно Федеральному органу исполнительной власти, из которых раскрыто 2 наборов данных (см. Приложение 1);

- 29 общих категорий наборов данных, из которых раскрыто 2 (см. Приложение 2).

Всего федеральным органом исполнительной власти раскрыто … наборов данных.

Приложения:

- Выписка из Графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных: наборы данных, раскрытие которых поручено непосредственно Федеральному органу исполнительной власти.

- Выписка из Графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных: общие категории наборов данных.

Приложение 1

# Выписка из Графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных: наборы данных, раскрытие которых поручено непосредственно Федеральному органу исполнительной власти:

| Номер набора данных в Графике | Предварительное наименование в соответствии с Графиком | Наименование раскрытого набора данных (с гиперссылкой), либо описание причины, по которой набор не был раскрыт |
| --- | --- | --- |
| Отсутствуют |  |  |

Пример заполнения (для иллюстрации представлены только две строки из всех):

| Номер набора данных в Графике | Предварительное наименование в соответствии с Графиком | Наименование раскрытого набора данных (с гиперссылкой), либо описание причины, по которой набор не был раскрыт |
| --- | --- | --- |
| 17.1.3. | Информация о несчастных случаях на производстве | Информация о несчастных случаях на производстве |
| 7.1.1. | Информация о государственной экспертизе условий труда | Набор не размещён: запросы на проведение государственной экспертизы условий труда, в части полномочий Роструда, на дату 20.03.2017 отсутствуют, включая 2015 и 2016 год |

Приложение 2

# Выписка из Графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных: общие категории наборов данных:

| Номер набора данных в Графике | Тематическая рубрика/ Предварительное наименование в соответствии с Графиком | Наименование раскрытого набора данных (с гиперссылкой), либо описание причины, по которой набор не был раскрыт |
| --- | --- | --- |
| 26.1. | Тематическая рубрика: Институты гражданского общества и государственно-общественного диалога |  |
| 26.1.1. | План работы Общественного органа | Набор не размещён |
| 26.1.2. | Состав Общественного органа | Набор не размещён |
| 26.1.3. | План работы Экспертно-консультативного органах | Набор не размещён |
| 26.1.4. | Состав Экспертно-консультативного органах | Набор не размещён |
| 26.2. | Тематическая рубрика: Нормативное регулирование |  |
| 26.2.1. | Перечни решений, распоряжений и предписаний органов государственной власти | Набор не размещён |
| 26.2.2. | Перечни международных договоров по сферам ведения органов государственной власти | Перечни международных договоров отсутствуют у Россвязи |
| 26.2.3. | Перечни нормативных правовых актов, принятых по сферам регулирования | Набор не размещён |
| 26.2.4. | Перечни нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти | Набор не размещён |
| 26.2.5. | Своды правил в установленной сфере деятельности | Набор не размещён |
| 26.3. | Тематическая рубрика: Экономическая деятельность федеральных государственных органов |  |
| 26.3.1. | Сведения о бюджетных расходах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных ассигнований федерального бюджета в разрезе по ГРБС | Набор не размещён |
| 26.3.2. | Федеральное имущество в собственности органа государственной власти, в том числе имущество, закрепленное за подведомственными федеральными государственными унитарными предприятиями и федеральными государственными учреждениями | Набор не размещён |
| 26.3.3. | Фактические величины показателей экономической эффективности деятельности подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий | Набор не размещён |
| 26.3.4. | Утвержденные плановые величины показателей экономической эффективности деятельности подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий | Набор не размещён |
| 26.4. | Тематическая рубрика: Подотчетность государственных органов и демократия |  |
| 26.4.1. | Ключевые объекты социальной инфраструктуры | Набор не размещён |
| 26.4.2. | Перечень государственных услуг | Государственные услуги https://www.rossvyaz.ru/opendata/ |
| 26.4.3. | Информация о противодействии коррупции, о профилактике коррупционных правонарушений, антикоррупционная экспертиза | Набор не размещён |
| 26.4.4. | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих | Набор не размещён |
| 26.4.5. | Государственные и муниципальные закупки и контракты (результаты проведения торгов и конкурсов, результаты рассмотрения заявок, результаты исполнения) | Набор не размещён |
| 26.4.6. | Планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Набор не размещён |
| 26.4.7. | Информация об обращениях граждан (сведения о тематике и результатах рассмотрения) | Набор не размещён |
| 26.4.8. | Контактные данные государственных органов, их территориальных и структурных подразделений, должностных лиц (с указанием сферы компетенций) | Перечень подведомственных организаций https://www.rossvyaz.ru/opendata/7710549038-Rosperechenpodved/ |
| 26.4.9. | Информационные карты |  |
| 26.5. | Тематическая рубрика: Государственное планирование |  |
| 26.5.1. | Федеральный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки | Федеральный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций отсутствует у Россвязи |
| 26.5.2. | Документы государственного стратегического планирования | Набор не размещён |
| 26.5.3. | Фактически достигнутые значения целевых показателей государственных программ и планов мероприятий | Набор не размещён |
| 26.5.4. | Документы текущего планирования и значения целевых показателей | Набор не размещён |
| 26.6. | Тематическая рубрика: Прочая информация |  |
| 26.6.1. | Информация об организованных конгрессах, конференциях, семинарах, творческих конкурсах, выставках и других мероприятиях в установ¬ленной сфере деятельности | Набор не размещён |
| 26.6.2. | Электронные описи архивных фондов | Электронные описи архивных фондов отсутствуют у Россвязи |

Пример заполнения (для иллюстрации представлены только две строки из всех):

| Номер набора данных в Графике | Тематическая рубрика/ Предварительное наименование в соответствии с Графиком | Наименование раскрытого набора данных (с гиперссылкой), либо описание причины, по которой набор не был раскрыт |
| --- | --- | --- |
| 26.1.1. | План работы Общественного органа | План проведения Общественного совета |
| 26.3.3. | Фактические величины показателей экономической эффективности деятельности подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий | Подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий у Роструда нет |